Учреждение образования

«Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники»

Факультет компьютерных систем и сетей

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой ПОИТ

––––––––––––––––––––––––

(подпись)

––––––––––––––––– 2017 г.

ЗАДАНИЕ

по курсовому проектированию

Студенту    Ермошину Максиму Александровичу–––––––––––––––––––

1. Тема работы   Игровое приложение “Линии”

2. Срок сдачи студентом законченной работы––1.12.2017 г.–––

3. Исходные данные к работе   Среда разработки Microsoft Visual Studio. Операционная система Windows 8, 8.1, 10. Язык программирования С++.

4. Содержание расчётно-пояснительной записки (перечень вопросов, которые подлежат разработке)

*Введение.*

*1.Анализ задания и постановка задачи;*

*2.* *Теоретическая часть;*

*3.Проектирование программы;*

*4.Реализация программы;*

*5.Тестирование;*

*6.Руководство пользователя;*

*Заключение, список литературы, ведомость, приложения.*

5. Перечень графического материала (с точным обозначением обязательных чертежей и графиков)

1. Схема алгоритма работы системы

6. Консультант по курсовой работе

Базылев Е.Н.

7. Дата выдачи задания 09.09.2017 г.–––––––––––––––––––––––   –

8. Календарный график работы над проектом на весь период проектирования (с обозначением сроков выполнения и процентом от общего объёма работы):

раздел 1 к 15.09.2017 – 15 % готовности работы;

разделы 2, 3 к 01.010.2017 – 30 % готовности работы;

разделы 4, 5 к 01.11.2017 – 60 % готовности работы;

раздел 6 к 15.11.2017 – 90 % готовности работы;

оформление пояснительной записки и графического материала к 1.12.2017 – 100 % готовности работы.

Защита курсового проекта с 1 по 10 декабря 2017 г.–––––––––––––––––––––

РУКОВОДИТЕЛЬ–––––– Базылев Е.Н.

(подпись)

Задание принял к исполнению –––\_\_\_\_– – М. А. Ермошин    09.09.2017 г.

(дата и подпись студента)